项目协同与分工说明 V1

一、为什么要调整工作安排

我们现在不是在做一个从零开始、数据缺失的普通 AI 项目。公司已经拥有长期治理并在商业化使用的保险产品数据、责任标准库、产品拆解数据、病种数据和大量已处理产品。当前项目的关键问题，不是有没有数据，而是如何把数据资产、精算能力和开发能力真正组织起来。

因此，这次调整工作安排的主要目的，是让项目从“单纯开发驱动”转为“数据资产、精算规则、系统开发、集成验收”共同驱动。

二、这次调整想解决什么问题

1. 避免程序员在没有统一责任口径和产品标准的情况下重复建模。

2. 避免标准库、老库、Excel 数据混用，导致口径不一致。

3. 避免精算、产品拆解、开发三条线各做各的，最后联调返工。

4. 先把当前阶段主链路做稳，再逐步扩险种和更复杂能力。

三、接下来协同的基本原则

1. 所有产品责任定义，以公司已有责任标准库为准。

2. 所有产品接入，优先使用已治理的新标准库。

3. 老数据库作为补充映射来源，Excel 管理表作为待治理补充来源。

4. 精算口径问题由精算负责人牵头确认，开发不臆想。

5. 开发实现必须便于精算复核和后续审查。

四、项目分工建议

1. 项目总负责人：负责范围、优先级、数据资产协调、关键判断和最终验收。

2. 精算定价负责人：负责定价模型、费率口径、责任精算映射和定价验证。

3. 产品拆解与责任标准负责人：负责产品责任标准、拆解规则、产品入库质量和数据治理。

4. 智能体与前端负责人：负责聊天链路、交互体验、前端展示和主流程可用性。

5. 数据接入与后台联调负责人：负责数据库接入、后端接口、后台功能和联调支持。

五、当前阶段的共同目标

当前阶段不是追求一次性做全险种，而是先完成以下闭环：重疾险智能体主链路、责任标准接入、产品数据接入、精算核对支撑、测试和验收收口。

六、建议的协同方式

1. 每周固定一次数据与责任口径会。

2. 每周固定一次联调与验收会。

3. 重要规则变更要同步更新开发文档和边界说明。

4. 所有阶段成果都要区分已实现、部分实现、未实现。

七、一句话总结

这次工作安排调整的核心目的，是把公司已经具备的产品数据优势和精算优势，真正转化成一个可用、可信、可扩展的保险智能体系统。